П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

684350, Камчатский край, Быстринский

район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,

тел/факс 21-330

www.essobmr.ru admesso@yandex.ru

от 23 марта 2023 года № 117

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Быстринского района, в соответствии с постановлением администрации Быстринского муниципального района от 24.11.2016 №430 «Об утверждении Порядка формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе», руководствуясь статьей 34 Устава Быстринского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе (далее – План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела экономики, предпринимательства, инвестиционной деятельности и туризма администрации Быстринского муниципального района обеспечить ежегодную актуализацию Плана и отчет о ходе его реализации.

3. Постановление администрации Быстринского муниципального района от 24 ноября 2016 года № 431 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе на 2017 год» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

__________________________________________________________________________________

Разослано: дело, Финотдел, Отдел ЖКХ, КУМИ, Отдел по строительству, Отдел образования, Авдеевой Д.В., Машеницкому А.Н., Чумакову К.В., главе Анавгайского СП, официальный сайт, прокуратура

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации БМР по общим вопросам (социального развития, культуре и спорту, молодежной политике, КМНС и другим социально значимым вопросам) администрации Быстринского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Быстринского муниципального района	А.В.Вьюнов

Приложение

к постановлению администрации

Быстринского муниципального района

от 23.03.2023 № 117

План

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

в Быстринском муниципальном районе

| №№ | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта (тыс.руб.) | Источники финансирования | Мощность проекта | Краткая характеристика и эффект от реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Создание объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Быстринская районная больница (проектирование и строительство). ГБУЗ КК "Быстринская районная больница" (Застройщик - КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница») | 2022- 2025 годы | 2025 год | 383904,23 | Федеральный бюджет 204727,342; краевой бюджет -179176,89 | 2 500 м2 | Планируется построить новый больнично-поликлинический корпус Быстринской районной больницы. Строительство объекта здравоохранения осуществляется по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», задача – обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, обеспечить приоритет интересов пациента и соблюдения прав граждан. Проект направлен на улучшение качества оказания медицинской помощи. |  |
| 2. | Капитальный ремонт административного здания по ул. Набережная д.13 в с. Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края | 2022- 2025 годы | 2025 год | Сметная стоимость 45000,0 | Федеральный бюджет, краевой и местный бюджеты | Общая площадь помещения – 202,8 м2 , объём здания – 609 м2. | В здании по адресу с.Эссо, ул. Набережная, д. 13, приобретенного для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Быстринский районный этнографический музей» после капительного ремонта планируется организовать выставочный зал музея. |  |
| 3. | Ремонт помещений групп и спортивного зала здания МБДОУ «Детский сад «Брусничка» | 2023- 2025 годы | 2025 год | Сметная стоимость: 1.1562,705, 2.1472,668; 3. 1859,905 | Местный бюджет | Помещения; 4-х групп, спортзал | «Косметический ремонт группы «Птенчики» и группы «Колокольчик», «Косметический ремонт группы «Пчелки» и группы «Солнышко», «Ремонт спортивного зала». |  |
| 4. | Строительство 18 квартирного трехэтажного жилого дома по адресу: Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. Речная 2 (проектные работы) | 2024- 2025 годы | 2025 год | 123138,26, 5238,350 | Краевой бюджет, местный бюджет | площадь 5270,9 м2 | Государственная программа Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края». Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения». Минсельхоз Камчатского края |  |
| 1.2. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей на территории Эссовского сельского поселения | 2022 - 2026 годы | 2026 год | 13957,0 | Краевой бюджет, местный бюджет | Протяженность сетей определяется по участкам согласно ПСД, смете | Обеспечение безаварийной работы систем теплоснабжение и водоснабжения с.Эссо |  |
| 6. | Реконструкция и строительство тепловых сетей села Анавгай Быстринского района | 2015 - 2018 годы | 2018 год | 77599,0 | Краевой бюджет, местный бюджет | Определяется согласно ПСД, смете | Обеспечение безаварийной работы тепловых сетей с.Анавгай |  |
| 7. | Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района | 2022 - 2025 годы | 2025 год | 89199,83 | Краевой бюджет, местный бюджет | 332,90 м³/сут | Расширение и обеспечение безаварийной работы систем теплоснабжения и качественного полноценного снабжения водой населения с. Эссо Быстринского района. Имеется ПСД от 05.07.2016 № 2-1-6-0033-16. Предусматриваются проектные работы. |  |
| 1.3. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт улично-дорожной сети Эссовского сельского поселения (от ул. Набережная д.15 до пересечения с ул. 50 лет Октября д.26, от ул. Набережная д.№17 до пересечения с ул.50 лет Октября д.16) | 2023- 2024 годы | 2024 год | 2 316 712 тыс.руб. | Краевой бюджет 1 621 698,0 тыс.руб., местный бюджет 695 014,0 тыс.руб |  | Ожидаемый результат: улучшение состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и дорожного покрытия придомовых территорий, продление сроков эксплуатации конструктивных элементов, повышение безопасности автотранспортных средств, защита жизни и здоровья граждан, повышение комфортных условий для жителей и улучшение внешнего облика села Эссо. |  |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ягодная - ул. Нагорная (1000м. х 7 м. х 0.6м); ул. Ягодная к очистным сооружениям (200,0 х 4,0х0,4м.), ул. 60 лет СССР д.17- 21 и разворотная площадка, ул. Водозабор (725,0х4,0х0,4м.) | 2023- 2025 годы | 2025 год | Локально-сметный расчет: -20537,879 тыс. руб. -1375,612 тыс. руб. - 3227,280 тыс. руб. - 4986,714 тыс. руб. | Краевой бюджет, местный бюджет | 1) 1000м. х 7 м. х 0,6м; 2) 200,0 х 4,0х0,4м.), 3) 725,0 х 4,0 х 0,4м.) | Реализуется по Муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Эссовского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» |  |
| 10. | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 33 - км 50 | 2018- 2029 годы | 2029 год | 1117,82 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 17 км. | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения, создание условий для повышения качества жизни населения 2-х районов Камчатского края |  |
| 1.4. Объекты промышленности, нового производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | «Бескаркасное арочное сооружение быстровозводимый модуль для содержания крупнорогатого скота в с. Эссо, Быстринского района, Камчатского края (коровник не менее чем на 100 фуражных голов с привязным доением), некапитальное строение» | 2022- 2023 годы | 2023 год | Сумма контракта 59 500,0 | Краевой бюджет, местный бюджет | 100 фуражных голов | Заказчик: МБУ Служба Заказчика «Рекремстройконтроль». Заключен контракт с поставщиком ООО "СК БОСАН" на приобретение и монтаж модульного здания для круглогодичного содержания крупного рогатого скота по месту установки в с.Эссо ул. Нагорная д.62 на земельном участке с кадастровым № 41:04:0010104:1687. Реализуемый проект. |  |
| Раздел II. Создание объектов инфраструктуры Быстринской туристической зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Объекты спортивной и туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка новой буксировочной канатной дороги на «Зимнем спортивном комплексе «Оленгендэ» с.Эссо. | 2021- 2023 годы | 2023 год | 49950,0 | Краевой бюджет, местный бюджет | Пропускная способность 700 чел./час. скорость подъема 3 м/с, длина подъема 940 м., 58 штук 2-х местной Т - образной траверсы | Подрядчик на поставку и установку оборудования ООО «ТР Сервис» (г. Междуреченск), контракт от 21.03.2022 №1-ЗСК. Адрес объекта: с.Эссо, Заречная ул., 1. Заказчик: МАУ ФКС Зимний спортивный комплекс «Оленгендэ». Подготовка документации для ввода объекта, экспертизы промышленной безопасности и постановки БКД на учет в Ростехнадзор. Для обеспечения безопасности посетителей канатная дорога оборудована видеонаблюдением, звуковым информационным оповещением, опасные участки огорожены сетками и цилиндрическими матами. |  |
| 2. | Строительство туристического комплекса «Голубая лагуна» в с. Эссо Быстринского района для осуществления туристско-рекреационной деятельности | 1 этап: 2022 - 2023 годы 2 этап: 2024- 2028 годы | 2023 год | Объем инвестиций определяет ен инвестор | Внебюджетные средства | Территория застройки земельного участка площадью - 10231 м2 | В 2020 г. в КУМИ от ООО «Голубая лагуна» поступило заявление о выделении земельного участка на праве аренды площадью 10231 кв.м. для туристического обслуживания. Планируется строительство не капитальных объектов, благоустройство земельных участков: 41:04:0010105:1587 и 41:04:0010105:1561. Административное помещение размером 6,0 м х 5,0 м (4 ед.), общая площадь 120 м2 и другие объекты. |  |
| 3. | Благоустройство территории бассейна (пруд-охладитель) в селе Эссо Быстринского района Камчатского края | 2024- 2026 годы | 2026 год | ПСД - 1000,0 | Внебюджетные источники, местный бюджет | Площадь территории 0,88 га. | Разрабатывается дизайн-проекта (концепция) комплексного благоустройства территории бассейна (пруд-охладитель) в селе Эссо. «Термальный бассейн» является главным объектом санаторно-курортной и туристической инфраструктуры. расположен в центральной части с.Эссо. Проект направлен для круглогодичного, полноценного отдыха и оздоровления жителей Камчатки и района, гостей. |  |
| 4. | Создание гостиничного туристского комплекса «Скара» | 2015- 2026 годы | 2026 год | 20,00 | Внебюджетные средства | 36-40 мест | Инициатор - ООО "Скара"; гостиничного-туристический комплекса с широким ассортиментом услуг для туристов различных возрастных групп. |  |
| 2.2. Создание туристско-рекреационного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проектирование и строительство аэропорта местных воздушных авиалиний класса "Е" (до 1000 м) в с. Эссо | 2026- 2028 годы | 2029 год | 1030,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | до 1000 м. | Инициатор - ФКЗ «Аэропорты Камчатки». Рост транспортной доступности на территории Камчатского края. |  |
| 6. | Строительство детского санаторно-оздоровительного центра круглогодичного действия в с. Эссо. | 2026- 2030 годы | 2030 год | 1440,40 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | 150 мест | Реализация проекта способствует развитию лечебно-оздоровительного туризма и создания курортной -рекреационной инфраструктуры |  |
| Раздел III. Создание инвестиционных объектов в Быстринском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Инвестиционные проекты по развитию горнорудной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подземный рудник «Бараньевский» 2-ая очередь» (Быстринский район, в 90 км к югу от поселка Эссо и в 60 км к северо-западу от села Мильково). Заказчик: АО «Камчатское золото» | Срок отработки месторождения составит 17 лет с 2021 года по 2037г. | 2037 год | Общая стоимость проекта - 2,1 млрд. рублей. | Внебюджетные средства | Производительность подземного рудника до 200 тыс.т. руды в год. Балансовые запасы руды, согласно лицензии | Цель намечаемой деятельности: отработка запасов Бараньевского месторождения, 2-ая очередь строительства предусматривает отработку, числящихся на государственном балансе остаточных запасов, не вошедших в проектную документацию «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» с необходимыми объектами инфраструктуры. Цель проекта - отработка балансовых запасов золотосеребряных руд Бараньевского месторождения подземным способом. Принятая производительность ограничена технической возможностью переработки руды на Агинском ГОКе. |  |
| 2. | Отработка месторождения «Шануч» с учетом вовлечения дополнительных запасов | 2017- 2030 | 2030 год | 4800,0 | Внебюджетные средства. Инвестор ГК «Ренова» | Определяется инвестором согласно проектной документации | Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае |  |
| 3. | Создание горно-обогатительного комбината на базе месторождений АО «Камчатское золото» | 2019- 2034 годы | 2034 год | 2157,0 млн.р. (общий объем) | Внебюджетные средства | Определяется инвестором согласно проектной документации | Земельные участки по проекту оформлены, находятся в долгосрочной аренде в рамках имеющихся лицензий на недропользование. АО «Камчатское Золото» - резидент ТОР «Камчатка» Соглашение 1/Р-351 от 27.12.2018 г. |  |
| 3.2. Инвестиционные проекты по развитию промышленности, производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство тепличного комплекса для выращивания овощных и зеленых культур на базе геотермальных источников в с. Эссо | 2024- 2026 годы | 2026 год | 3500,0 | Краевой бюджет, Местный бюджет | 500 м2 | Обеспечение круглый год свежими овощами по доступным ценам население Камчатского края, а также туристов в Быстринском районе. Поставка продукции в северные районы (Тигильский район и др.) |  |
| 5. | Строительство на реке Быстрой в районе сел Эссо и Анавгай лососевого рыбоводного завода на теплых водах | 2025- 2028 годы | 2028 год | 540,0 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | 8 млн. штук малька в год | Создание современного рыбоводного завода с использованием термальных вод для восстановления популяции лосося |  |
| 6. | Создание производства по обработке и изготовлению изделий из природного камня в Быстринском районе (изготовление брусчатки из базальтовых пород) | 2024- 2027 годы | 2026 год | 12 800,0 | Внебюджетные средства | Определяется инвестором согласно проектной документации | Производство качественной и долговечной брусчатки, используемой при строительных работах |  |

Примечания. Бюджет Быстринского муниципального района - местный бюджет. На официальном сайте размещен «Реестр земельных участков для реализации инвестиционных проектов, расположенных на территории района, подготовленный КУМИ (по состоянию на 01.01.2021 г.).

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края". Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края". Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

(через создание условий для привлечения социально-ориентированного бизнеса, которые предполагается развивать в течение нескольких лет).

(присвоен статус в январе 2019 г., льготы по НДПИ, налогу на прибыль, налогу на имущество и страховым взносам).